## Slide 1: 입찰정보 서비스 개발 계획서
v0.2 · 2026-10-12 · 검토 의견 반영본

## Slide 2: 핵심 원칙
화면보다 데이터를 먼저 안정화하고,
기능보다 수집 정확도를 먼저 확보한다
1
누락 없는 수집
증분 수집과 재수집(Backfill)을 함께 돌려 빠진 공고를 다시 채운다
2
변경 추적
정정·재공고를 덮어쓰지 않고 이력으로 남긴다
3
원문 보관
API 응답 원문을 저장해 파싱 오류와 필드 변경에 대비한다

## Slide 3: v0.1 대비 바뀐 점
구분 | v0.1 | v0.2 (검토 반영)
MVP 범위 | 공사·용역·물품 전체, 회원 구독·개찰 결과·폴더·휴지통 포함 | 공사 분야만. 수집 → 검색·상세 → 관심 공고 → 계산기
수집 방식 | 30분 주기 증분 수집 | 5~10분 증분 + 1시간 재수집 + 매일 재검증 + 주간 정합성 검사
데이터 모델 | Notice 단일 테이블, CollectLog | Notice · NoticeHistory · ApiRawResponse 분리, SourceSystem 추가
데이터 출처 | 나라장터만 | IBidCollector 인터페이스로 설계, D2B·한전·LH 확장 대비
프로젝트 구조 | 웹 서버 안에 수집 작업 | Web / Application / Domain / Infrastructure / Collector.Worker 분리
검색 | PostgreSQL 전문 검색 | pg_trgm + GIN 인덱스로 시작, 필요 시 OpenSearch 분리
결제 모델 | Payment · TaxInvoice | Subscription 상세 필드, PG Webhook 원문·처리 이력
개인정보 표현 | '개인정보 국내 보관 요건 대응' | '운영·보안·컴플라이언스 관리 용이성'으로 수정, 별도 법률 검토

## Slide 4: 한 장 요약
공사
MVP 대상 분야
공사 완성 후 용역·물품 확장
무료
공고 데이터 출처
조달청 나라장터 공공데이터 API
9주
MVP 완성
수집·검색·관심 공고·계산기
14주
유료 서비스 오픈
구독·결제·알림 추가
목표 금강입찰과 비슷한 입찰정보 서비스를 공식 공공데이터로 새로 만든다. 벤치마크의 콘텐츠·디자인은 복사하지 않는다.
스택 ASP.NET Core (.NET 10), PostgreSQL, Hangfire 수집 워커 (프론트엔드 방식은 결정 사항 참고)

## Slide 5: 벤치마크 메뉴 구성
대메뉴 | 하위 메뉴 | 접근 | 추정 기능
시설·용역·물품 공고 | 진행공고, 개찰공고 (각 분류별) | 회원 | 공고 목록·상세 팝업, 체크 후 서류함 이동·출력, 개찰 순위
내서류함 | 내서류함, 투찰결과, 경쟁사투찰성향, 삭제공고, 입찰한도조회 | 회원 | 관심 공고 분류 보관, 투찰 결과·경쟁사 분석, 참여 한도
커뮤니티 | 공지사항, 발주처소식, 발주처별 적격심사 | 회원 | 운영 공지, 기관 제도 변경, 심사 기준 자료
커뮤니티 (공개) | 투찰금액 산출방식, 투찰율/실적배수, 업종별 평균비율 | 공개 | 투찰 공식·예시, 발주처별 투찰률표, 업종 평균 경영비율
고객센터 | 이용문의 | 회원 | 1:1 문의 게시판
기타 | 이용약관, 개인정보취급방침, 원격지원(exe) | 공개 | 요금·환불 규정, 원격 상담 프로그램
회원 전용 페이지는 직접 보지 못했습니다. 메뉴명, 페이지 스크립트, 약관 제17조를 근거로 추정했습니다.

## Slide 6: 확인된 기능과 핵심 공식
페이지 스크립트에서 확인
공고 다중 선택 → 서류함 일괄 이동·출력
공고 상세 새 창 팝업
투찰금액 ↔ 사정률 양방향 계산
서류함 분류(폴더) 이동
원격지원 프로그램 내려받기
투찰금액 산출 공식 (공개 자료)
기본
기초금액 × 사정률 × 낙찰하한율
A값 적용
{(기초금액 × 사정률) − A} × 낙찰하한율 + A
순공사원가 하한
순공사원가 × 사정률 × 0.98
A값 적용 금액과 순공사원가 하한 중 높은 금액으로 투찰. 하한보다 낮으면 적격심사에서 제외.

## Slide 7: 벤치마크 수익 구조와 개선 기회
월 구독
27,500원
공고·낙찰 정보 열람, 분석 프로그램
분석서비스
낙찰 수수료
분석가가 투찰가 제시, 별도 계약
입찰내역서
건별 유료
마감 전날까지 신청, 이메일 발송
부가 운영
-
웹 세금계산서, 원격지원, 월 300MB 제한
개선 기회 → 신규 서비스의 차별점
구형 구조(EUC-KR, jQuery)·모바일 미대응 → PC·모바일 반응형
맞춤 공고 알림 없음 → 조건별 이메일·푸시 알림
주민등록번호 수집, 무통장입금 중심 → 최소 개인정보, 카드 정기결제
권장: 월 구독 + 무료 계산 도구로 시작, 분석서비스는 운영 인력 확보 후

## Slide 8: 신규 메뉴 구조 (최종 목표)
공고 종류별 대메뉴 3개를 '공고 찾기' 하나로 합치고, 비회원도 쓰는 '입찰 도구'를 새로 둔다. 진한 칸은 MVP에 들어가는 기능.
공고 찾기
진행 중인 공고
공고 검색
공고 상세
개찰 결과
검색 조건 저장
내 입찰
관심 공고
폴더·휴지통
내 투찰 기록
경쟁사 투찰 성향
입찰 가능 금액
입찰 도구
투찰금액 계산기
투찰률·실적배수 표
업종별 평균비율
적격심사 점수
알림
새 공고 알림
마감·개찰 알림
자료실
공지·발주처 소식
적격심사 기준
출력·엑셀 저장
고객센터
1:1 문의
요금·결제
원격지원

## Slide 9: MVP 범위: 공사 분야, 네 가지 기능만
공고 수집
공사 공고·기초금액·A값
원문 저장·변경 이력
→
검색·상세
지역·면허·금액·마감일
정정 이력 표시
→
관심 공고
공고 담기, 메모
(기본 로그인)
→
투찰금액 계산기
기본·A값·순공사원가
누구나 사용
MVP 이후로 미룬 것
용역·물품 분야 (공사 완성 후 확장)
회원 구독 상태·결제
개찰 결과 화면
폴더·휴지통 등 고급 서류함
알림 (이메일·푸시)
경쟁사 분석·적격심사 점수
나라장터 외 전자조달 기관

## Slide 10: 수집 구조: 증분 수집 + 재수집(Backfill)
30분마다 새 공고만 가져오면 누락과 정정 공고를 놓친다. 주기가 다른 네 가지 작업을 함께 돌린다.
5~10분
증분 수집
최근 변경된 공고만 빠르게 가져온다
30분~1시간
최근 24시간 재수집
직전 하루치를 다시 받아 누락·정정을 채운다
매일 새벽
최근 3~7일 재검증
원문 Hash를 비교해 바뀐 공고를 이력으로 남긴다
주 1회
정합성 검사
누락·정정·취소 공고를 전수 점검하고 보고한다

## Slide 11: 공고 식별과 변경 이력
정정 공고를 단순 UPDATE하면 과거 상태를 볼 수 없다. 현재 상태와 이력, 원문을 세 테이블로 나눈다.
Notice
현재 공고 상태
SourceSystem · 업무구분
공고번호 · 공고차수
재공고 여부 · 정정 여부
최종 수정일시
최초 수집 · 최종 확인일시
원본 응답 Hash
현재 유효 여부
NoticeHistory
공고 변경 이력
Notice 참조
변경 전·후 값 (스냅샷)
변경 유형 (정정·재공고·취소)
변경 감지 일시
원본 Hash
ApiRawResponse
API 원문
ApiName · RequestParameter
BusinessType · BidNumber
ResponseJson · HttpStatus
CollectedAt · ParsedAt
ParseVersion

## Slide 12: API 원문을 저장하는 이유
1
필드 변경 대응
API 응답 형식이 바뀌어도 원본을 보고 바로 원인을 찾는다
2
파싱 재처리
파싱 오류를 고친 뒤 저장된 원문으로 다시 처리한다
3
호출 없이 복구
API를 다시 부르지 않고 원문에서 데이터를 되살린다
4
장애 분석
언제 무엇이 빠졌는지 원문과 수집 로그로 추적한다
ParseVersion을 함께 저장해, 어떤 파서 버전으로 처리한 데이터인지 구분한다.

## Slide 13: 데이터 출처와 확장 구조
API (공공데이터포털 서비스명) | 쓰임
조달청_나라장터 입찰공고정보서비스 | 공고 목록과 상세, 기초금액, 면허 제한, 참가 가능 지역
조달청_나라장터 낙찰정보서비스 | 개찰 결과, 업체별 투찰 순위·금액·투찰률
조달청_나라장터 사용자정보서비스 | 발주기관·조달업체 기본 정보
조달청_나라장터 계약정보서비스 | 계약 체결 내역 (실적 분석용)
수집기 인터페이스
IBidCollector
G2BCollector 나라장터 · MVP
D2BCollector 국방전자조달
KepcoCollector 한국전력
LHCollector LH
처음에는 G2BCollector만 구현
모든 테이블에 SourceSystem 컬럼 (G2B · D2B · KEPCO · LH)
A값 위치와 차세대 전환 후 필드 변화는 1단계에서 실제 응답으로 확인

## Slide 14: 전체 시스템 구조
외부 데이터
나라장터 · 국방전자조달 · 한전 · LH
Collector Workers
API 수집 · 재수집 · 정정 확인 · 원문 저장
Data Processing
정규화 · 중복 제거 · 변경 이력 · 품질 검증
PostgreSQL
Notice · NoticeHistory · BidResult · Company · Member · MyBid · RawData · CollectLog
Search Layer
초기 PostgreSQL (pg_trgm) → 필요 시 OpenSearch
ASP.NET Core API
인증 · 검색 · 공고 · 계산 · 구독 · 알림
Web
Blazor 또는 React · PC + 모바일
Workers
메일 · 결제 Webhook · 마감 알림 · 개찰 알림

## Slide 15: 프로젝트 구조: 웹과 수집기를 처음부터 분리
Bid.Domain
공고·개찰·회원 엔티티, 투찰금액 계산 규칙
Bid.Application
검색·관심 공고·구독 유스케이스
Bid.Infrastructure
EF Core, PostgreSQL, 외부 API 클라이언트
Bid.Web
화면과 API (인증·검색·공고·계산)
Bid.Collector.Worker
Hangfire 수집·재수집·정합성 작업
배포는 단계적으로
초기
VM 1대에서 Web과 Collector를 함께 실행
확장
Web Server · Collector Server · Notification Worker를 각각 독립 확장

## Slide 16: 기술 스택
구성 | 선택 | 이유
API·웹 | ASP.NET Core (.NET 10) | 기존 프로젝트(AlphaNest·MirrorMeal)와 같은 스택이라 재사용 쉬움
화면 | Blazor Server 또는 API + Blazor WASM/React | 결정 사항 참고 (초기 속도 vs 장기 확장성)
DB | PostgreSQL + EF Core | 대량 적재와 JSON 원문 저장(jsonb)에 유리
검색 | pg_trgm + ILIKE + GIN 인덱스 | MVP에 충분. 수백만 건·복잡 조건이 되면 OpenSearch 분리
배치 | Hangfire | 재시도·실패 기록·대시보드 기본 제공
인증 | ASP.NET Core Identity | 비밀번호 해시, 잠금, 2단계 인증 기본 제공
테스트 | xUnit | 투찰금액 계산·파싱은 공식별·응답별 테스트 필수
배포 | 국내 클라우드 VM + 관리형 DB | 개인정보 보호와 국내 고객 대상 서비스의 운영·보안·컴플라이언스 관리 용이

## Slide 17: 핵심 데이터 모델
테이블 | 주요 내용
Notice · NoticeHistory | 현재 공고 상태(SourceSystem, 공고번호·차수, 정정·재공고, Hash, 유효 여부) / 변경 이력
ApiRawResponse · CollectLog | API 원문(ResponseJson, ParseVersion) / 수집 작업별 범위·건수·실패 사유
NoticeLicense | 공고별 업종 면허 (공고 하나에 여러 면허)
BidResult · Company | 개찰 순위·투찰금액·투찰률 / 업체 정보 (경쟁사 분석용)
Member · SavedSearch | 회원, 사업자번호, 알림 설정, 저장한 검색 조건
Folder · FolderItem · MyBid | 관심 공고·메모·휴지통 / 내 투찰 기록과 개찰 결과 매칭
Subscription | 구독 상태와 결제 주기 (다음 장 상세)
Payment · PgWebhookLog · TaxInvoice | 결제 내역, PG 거래번호 / Webhook 원문·검증·처리 이력 / 세금계산서

## Slide 18: 정기결제 데이터 모델 강화
구독 주기
구독 시작일
다음 결제일
자동결제 여부
결제금액
해지·환불
해지 예약
해지 완료일
환불 상태
결제 추적
PG 거래번호
PG Webhook 원문
결제 실패 횟수
마지막 결제 시도일
필수 PG Webhook은 서버에서 서명을 검증하고, 원문과 처리 이력을 PgWebhookLog에 남긴다.

## Slide 19: 개발 순서와 일정 (개발자 1명 기준)
1
1~2주
1단계
API 분석
실제 응답 분석
데이터 모델 확정
2
3~5주
2단계
수집 기반
원문 저장·공고 수집
변경 이력·재수집
3
6~7주
3단계
검색·상세
공사 공고 검색
정정 이력 표시
4
8~9주
4단계
관심 공고·계산기
기본 로그인
MVP 비공개 베타
5
10~14주
5단계
구독·결제·알림
정기결제·Webhook
이메일 알림, 정식 오픈
6
15주~
6단계
확장
경쟁사·적격심사
용역·물품, 외부 전자조달
4단계 끝(9주)이 MVP. 1~2단계에서 수집 정확도가 확보되지 않으면 3단계로 넘어가지 않는다.

## Slide 20: 리스크와 대응
리스크 | 대응
공고 누락·정정 미반영 | 증분 + 재수집 + 일일 재검증 + 주간 정합성 검사, 수집 건수 이상 알림
API 필드 변경·파싱 오류 | 원문 저장 후 ParseVersion별 재처리
벤치마크 콘텐츠·디자인 복제 | 약관상 복제 금지. 원출처나 자체 제작물만 사용
계산 오류로 회원이 심사 탈락 | 공식별 단위 테스트, '참고용' 표시, 약관 면책 조항
개인정보 처리 | 최소 수집(주민등록번호 미수집). 수집·이용·보관·파기·국외 이전 여부는 별도 법률 검토
결제 위변조·누락 | Webhook 서버 검증, 원문·처리 이력 보관, 실패 횟수 추적
사용자 증가 시 Blazor Server 연결 부하 | SignalR 연결 수 모니터링, 필요 시 API + 클라이언트 분리

## Slide 21: 결정이 필요한 사항
?
화면 방식
A안 Blazor Server (초기 속도) / B안 Web API + Blazor WASM·React (장기 확장성)
?
확장 순서
MVP 후 용역·물품 먼저, 또는 외부 전자조달(D2B·한전·LH) 먼저
?
대상 고객
지역 중소 건설사, 또는 전국 단위
?
요금
월 2만 원대 단일 요금, 또는 무료+유료 등급
?
호스팅·법률 검토
클라우드 월 예산, 개인정보·약관 법률 검토 시점

## Slide 22: 다음 단계
결정 사항 확정 → 나라장터 실제 API 응답 분석 → 데이터 모델 확정 후 수집 기반 개발 착수